|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Análisis, diseño y desarrollo de la plataforma digital para la gestión de los procesos de Recursos humanos de la UEPRIM ubicada en la ciudad de Machala. |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | UEPRIM001 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Ing. Carlos Quezada |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 07-05-2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 07-05-2021, 19:00 | 1 | Versión inicial | Grupo#2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto o servicio adquirir | Código de elemento WBS | Tipos de contrato | Procedimiento de contratación | Forma de contactar proveedor | Área persona responsable | Manejo de proveedores | Cronograma de adquisiciones requeridas | | | | |
| Planificación de contrato | Solicitud de respuesta | Selección de proveedor | Administración del contrato | Cierre del contrato |
| Equipos de oficina | 2.1.Pln | Compra precio fijo, precio unitario. | Proveedor predefinido | Email, llamada, sms, | Oficina Tics | Diferentes proveedores. | 07-05-2021 | 10-05-2021 | 11-05-2021 | 12-05-2021 | 15-05-2021 |
| Equipo servidor | 2.2.Pln | Compra precio fijo | Solicitud de cotización, análisis de cotizaciones, selección de proveedor. | Videoconferencia, presencial. | Oficina Tics | Proveedor único | 08-05-2021 | 11-05-2021 | 13-05-2021 | 14-05-2021 | 16-05-2021 |
| Servidor en la nube | 2.3.Pln | Compra precio fijo | Proveedor predefinido | Email, llamada | Oficina Tics. | Proveedor único | 09-05-2021 | 11-05-2021 | 15-05-2021 | 16-05-2021 | 17-05-2021 |
| Licencias de desarrollador | 2.4.Pln | Compra precio fijo | Proveedor predefinido | Email | Oficina Tics | Proveedor único. | 09-05-2021 | 11-05-2021 | 15-05-2021 | 16-05-2021 | 17-05-2021 |
| Muebles de oficina | 2.5Pln | Precio unitario. | Solicitud de cotización, análisis de cotizaciones, selección de proveedor. | Email, llamada, sms, | Oficina Tics. | Diferentes proveedores. | 10-05-2021 | 13-05-2021 | 16-05-2021 | 18-05-2021 | 20-05-2021 |
| Internet fibra óptica | 2.6Pln | Compra precio fijo | Solicitud de cotización, análisis de cotizaciones, selección de proveedor. | Email, llamada, sms, | Oficina Tics | Proveedor único, Diferentes proveedores. | 07-05-2021 | 10-05-2021 | 11-05-2021 | 12-05-2021 | 15-05-2021 |

**APROBACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| Enriqueta Noblecilla de Encalada | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  | 07-05-2021 |
| Ing. Carlos Quezada | Director del Proyecto |  | 07-05-2021 |